重庆熙街零星防水的招标书

- 招标项目

- 重庆熙街一至四期零星防水维修

- 招标单位

- 重庆卓越物业管理有限公司

- 三、招标工作安排

1、招标内容：零星防水维修

2、发放邀标文件日期: 2025年1月8日

3、发放邀标文件地点:重庆大学城熙街28号楼2F或向联系人索要电子文件。

4、现场踏勘：建议各公司自行勘察，投标人承担踏勘现场所发生的自身所有费用。

5、答疑时间：2025年1月10日前

7、回标截止日期: 2025年1月13日10时前

开标时间：2025年1月14日10时（具体以电话、微信通知为准）

8、招标文件处理：本招标文件应保密，不得向他人泄露文件的任何内容和细节，若出现或发现串标情况，招标人有权取消此次招标活动。招标人提供的有关项目的数据和资料，是现有的能被利用的资料，对投标人做出的任何推论、理解和结论不负责任。

四、投标文件的构成

1、技术、经济部分（权重75%）

1.1 费用明细及处理方案、含税包干价、税率、预付款项、质保期及质保金等。

1.2 合理化建议及增值服务。

1.3 安全文明施工或现场防护方案。

1.4 对双方违约条款的界定及罚则。

1.5 同时提交盖章的法人代表资格证明或法人授权委托书。

1.6 投标文件所涉及费用的币种均为人民币计算。

2、商务部分（权重25%）

2.1 企业概况：相关资质、发展历史、规模、组织管理架构等。

2.2 重点业绩及案例的介绍，提供单位过往业绩情况的纸质资料。

2.3 其它承诺、说明及建议。

3、投标文件说明

1、上述内容须加盖公章同时以纸质文件形式封存提交（含甲方发放的招标书）。

2、产品说明文件、合格证、国家认可的鉴定机构出具的检验检测资料、产品样品现场测试（本次投标提供用于本项目的主要防水产品资料）。

3、投标文件份数：一式一份

五、投标单位要求

1、受邀注册资本要求100万及以上。

2、受邀单位注册时间必须2年以上。

3、受邀单位需提供其员工社保证明文件或其他办公地址证明资料（办公地点的视频等）。

4、投标单位需在重庆市设立公司、分公司或常驻工作人员。

5、受邀单位3年内无不良信用记录。

六、评标

1、评标小组对各投标人进行评标，招标人根据评标综合得分确定中标单位。

2、本次评标的评标小组由招标人组织实施。

3、投标人应派其授权代表出席开标会，评标人、投标人应签到证明其出席了开标会议。

七、中标通知

评标结束后三个工作日内，即向中标单位发出中标通知（与合同有同等效力）。

八、项目流程

1、中标单位收到中标通知及合同签订后，该项工作根据进度要求实施；

2、合同签订，项目验收合格并收到中标单位正规合法增值税专用发票后，进行款项支付流程。

- 九、联系方式

招标人：重庆卓越物业管理有限公司

办公室地址：大学城熙街28#楼2楼     邮编：401331

第一招标联系人:雷航   高级工程经理  +86-18623620399

第二招标联系人:谢琴琴 审计监察经理  +86-18725840316

十、附件

附件1-熙街零星防水维修报价表

附件1-熙街零星防水维修报价表

| 序号 | 漏水情况 | 整改方案 | 费用（包干价） | 超出部分报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1处（3米内或2㎡内、平台及屋面含开挖深50cm） | 基层剔打处理 | XXX | 超出2㎡或3米，按XXX元㎡计算 | - 点位限价1700元，超出部分限价150元 |
|  |  | 防水处理 | XXX |  |  |
|  |  | 装饰恢复（室内装饰一般性恢复） | XXX |  |  |
|  |  | 措施、防护费 | XXX |  |  |
|  |  | 合计： | XXX |  |  |
| 2 | 外墙蜘蛛人1处（5㎡内） | 高空作业费 | XXX | 超出5㎡，按XXX元㎡计算 | - 点位限价2000元，超出部分限价180元 |
|  |  | 基层剔打处理 | XXX |  |  |
|  |  | 防水处理 | XXX |  |  |
|  |  | 装饰恢复（装饰一般性恢复） | XXX |  |  |
|  |  | 措施、防护费 | XXX |  |  |
|  |  | 合计： | XXX |  |  |
| 3 | 非蜘蛛人外墙（5㎡内） | 基层剔打处理 | XXX | 超出5㎡，按XXX元㎡计算 | - 点位限价1700元，超出部分限价150元 |
|  |  | 防水处理 | XXX |  |  |
|  |  | 装饰恢复（装饰一般性恢复） | XXX |  |  |
|  |  | 措施、防护费 | XXX |  |  |
|  |  | 合计： | XXX |  |  |
| - 单项防水实施价格低于10000.00元，完工时间为5个日历日；单项防水实施价格超过10000.00元，以报价承诺时间为准。 - 以上报价含人工、材料、税金等涉及维修的所有费用，综合单价包干，甲方不在支付任何费用。 - 由于漏水原因的复杂性，处理方案多样性存在。整改方案包括不限于防水维修报价表内容，在获得甲方人员认可的情况下可以采用其它方案进行维修，维修方案以维修时出具方案为准。 - 税率：专票9%，低于此税率需要提前与工作人员确认。 |  |  |  |  |  |